ADMIN PANEL

OPTIMERINGSPLAN

Komplet plan for omlægning af leads, henvendelser, bookinger og estimater

BPS Lib

April 2026

# 1. Nuværende situation – hvad er problemet?

Efter en grundig gennemgang af hele jeres kodebase, admin panel og datamodel, er her de centrale problemer der gør det svært at holde styr på henvendelser og give rettidige, korrekte priser:

## 1.1 Fragmenteret dataoverblik

I dag ligger jeres kundedata spredt over tre separate tabeller i Supabase, som ikke er forbundet:

- leads – kontaktformularer fra hjemmesiden (navn, telefon, email, besked, postnr)

- estimator_requests – prisberegner-forespørgsler med billeder, skadetyper, træsort

- bookings – bookinger (normale + akutte) med tidsslots, adresse, pris

Det betyder at når en kunde først udfylder prisberegneren og bagefter ringer ind, så optræder de som to separate personer i systemet. Der er ingen samlet kundeprofil.

## 1.2 Ingen opfølgningsstruktur

Leads-tabellen har statusser (ny, i gang, afventer kunde, vundet, tabt), men der er ingen automatik bag dem. Det betyder:

- Ingen påmindelse om at følge op på et lead der har ventet i 3 dage

- Ingen oversigt over hvilke leads der er «varme» og bør kontaktes først

- Ingen SLA/deadline – leads kan falde mellem to stole

- Estimater (prisberegner) har slet ikke besked-tråde – kun leads har lead_messages

## 1.3 Prisestimater er afkoblet fra resten

Prisberegneren gemmer data i estimator_requests, men der er intet link til leads-tabellen. Så når I kigger på et lead i admin, kan I ikke se om kunden allerede har indsendt et estimat med billeder. I skal manuelt krydstjekke navn/telefon.

## 1.4 Akutbookinger forsvinder i mængden

Akutbookinger gemmes i samme bookings-tabel som normale bookinger. Eneste forskel er source-feltet. Der er ingen særlig prioritering, notifikation eller visuel markering der gør dem nemme at opdage i admin.

## 1.5 Dashboard viser kun tal, ikke handlinger

Det nuværende admin-dashboard viser KPI-tal (antal nye leads, bookinger i dag osv.), men det fortæller ikke hvad der kræver handling lige nu. Der mangler en «to-do»-tilgang.

# 2. Målbilledet – hvordan skal det fungere?

Målet er et admin panel hvor man på under 30 sekunder kan se: hvem skal jeg kontakte nu, hvad er status, og hvad er den rigtige pris. Her er de fem principper:

| Princip | Beskrivelse |
| --- | --- |
| Én kunde = ét sted | Alt om en kunde (leads, estimater, bookinger, beskeder) samlet på én profil |
| Prioriteret inbox | Henvendelser sorteret efter hastighed og alder – akutte øverst, ældste ubehandlede derefter |
| Handlingsdrevet dashboard | Dashboard viser konkrete opgaver: «Ring tilbage til Jens», «Send tilbud til Maria» |
| Prisestimat i kontekst | Når du åbner en kunde, ser du estimat + billeder + skadetype direkte, klar til at give pris |
| Automatiske påmindelser | Systemet minder dig om leads der ikke er fulgt op på indenfor 24/48/72 timer |

# 3. Ny datamodel – sammenkæd kunderne

## 3.1 Indfør en customers-tabel

Opret en ny tabel customers der fungerer som samlingspunkt:

| Felt | Type | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| id | uuid (PK) | Unik kunde-ID |
| name | text | Kundens navn |
| email | text | Email (unik nøgle) |
| phone | text | Telefon (unik nøgle) |
| postal_code | text | Postnummer/område |
| address | text | Fuld adresse (fra bookinger) |
| tags | jsonb | F.eks. ["VIP", "genkøb", "svær adgang"] |
| created_at | timestamptz | Første kontakt |
| updated_at | timestamptz | Seneste aktivitet |
| notes | text | Interne noter om kunden |

## 3.2 Forbind eksisterende tabeller

Tilføj et customer_id (foreign key) til de tre eksisterende tabeller:

- leads.customer_id → customers.id

- estimator_requests.customer_id → customers.id

- bookings.customer_id → customers.id

Når en ny henvendelse kommer ind, kører systemet auto-match på telefonnummer eller email. Findes kunden allerede, linkes henvendelsen til den eksisterende profil. Ellers oprettes en ny customer automatisk.

## 3.3 Tilføj opfølgningsfelter til leads

Udvid leads-tabellen med:

| Nyt felt | Type | Formål |
| --- | --- | --- |
| priority | enum | urgent / high / normal / low |
| assigned_to | uuid (FK) | Hvilken medarbejder håndterer dette lead |
| follow_up_at | timestamptz | Hvornår skal der følges op? Sættes automatisk |
| last_contacted_at | timestamptz | Hvornår kontaktede vi sidst kunden? |
| estimated_value | integer | Forventet ordreværdi i DKK |
| lost_reason | text | Hvorfor tabte vi dette lead? |

# 4. Nyt admin panel-layout

## 4.1 Ny forside: Handlings-dashboard

Erstat det nuværende KPI-dashboard med et handlingsdrevet overblik der besvarer: «Hvad skal jeg gøre lige nu?»

Sektion 1 – Akutte handlinger (øverst, rød)

- Akutbookinger der ikke er bekræftet endnu (klikbar → gå til booking)

- Leads der har ventet over 24 timer uden svar

- Estimater med status «Ny» der er ældre end 4 timer

Sektion 2 – Dagens opgaver (gul)

- Bookinger der skal bekræftes i dag

- Opfølgninger planlagt til i dag (follow_up_at = i dag)

- Tilbud der mangler at blive sendt

Sektion 3 – Overblik (blå)

- Antal nye leads denne uge vs. sidste uge

- Konverteringsrate: leads → bookinger (denne måned)

- Gennemsnitsresponstid på leads

- Ugens omsætning fra afsluttede jobs

## 4.2 Samlet kundevisning

Når man klikker på en kunde (fra et lead, booking eller estimat), åbnes en samlet kundeside med:

- Kundekort øverst: navn, telefon, email, postnr, tags, interne noter

- Tidslinje: alle interaktioner i kronologisk rækkefølge – første kontaktformular, estimat indsendt, booking oprettet, beskeder sendt

- Estimat-panel: hvis kunden har indsendt prisberegner, vises billeder + skadetyper + AI-pris direkte på siden

- Booking-historik: alle tidligere og kommende bookinger

- Hurtighandlinger: «Ring op», «Send SMS», «Opret booking», «Send tilbud»

## 4.3 Forbedret leads-inbox

Den eksisterende /admin/leads får følgende opgraderinger:

| Feature | Beskrivelse |
| --- | --- |
| Prioritetssøjle | Visuel markering: rød (akut), orange (høj), grå (normal). Akutte øverst altid. |
| Responstid-badge | Viser "Ny – 3t 20m siden" så man kan se hvor længe kunden har ventet |
| Estimat-ikon | Lille kamera-ikon hvis kunden også har indsendt estimat med billeder |
| Tildeling | Dropdown til at tildele lead til specifik medarbejder |
| Bulk-handlinger | Vælg flere leads → «Markér som tabt», «Tildel til mig», «Sæt opfølgning» |
| Kanban-visning | Valgfri kolonne-visning: Ny ¦ I gang ¦ Afventer kunde ¦ Vundet ¦ Tabt |

# 5. Automatik og workflows

## 5.1 Automatisk lead-routing

Når en ny henvendelse kommer ind, skal systemet automatisk:

| # | Handling | Logik |
| --- | --- | --- |
| 1 | Match kunde | Søg på telefon/email i customers. Opret ny hvis ingen match. |
| 2 | Sæt prioritet | Akutbooking = urgent. Estimat med billeder = high. Kontaktform = normal. |
| 3 | Link relaterede data | Hvis kunden har estimat ELLER tidligere booking, link dem på kundeprofilen. |
| 4 | Sæt opfølgningsdato | Akut: +2 timer. High: +4 timer. Normal: +24 timer. |
| 5 | Send notifikation | Push/email til ansvarlig medarbejder med link til kundeprofil. |

## 5.2 Automatiske påmindelser

Indfør et simpelt cron-job (kører hvert 30. minut) der checker:

- Overskredne opfølgninger: Leads hvor follow_up_at er passeret → markér med rødt i inbox + send notifikation

- Gamle ubehandlede leads: Status = «ny» i mere end 48 timer → eskaler til owner

- Estimater uden svar: Status = «Ny» i mere end 24 timer → markér som «haster»

- Bookinger uden bekræftelse: Status = pending_confirmation i mere end 2 timer → notifikation

## 5.3 Status-automatik

Automatiske statusskift der sparer manuelt arbejde:

- Lead får besked fra admin → status skifter automatisk til «i gang»

- Estimat konverteres til booking → estimat-status skifter til «Booket», lead-status til «Vundet»

- Booking afsluttes → lead markeres som «Vundet» automatisk

- Kunde aflyser booking → lead markeres som «Tabt» med grund «Kunde aflyste»

# 6. Prisestimering – bedre flow

## 6.1 Estimat direkte på kundeprofilen

I dag skal man skifte mellem /admin/leads og /admin/estimator for at se hele billedet. Med den nye kundevisning vises estimat-data direkte når man åbner en kunde:

- Billeder i fuld størrelse (med zoom) direkte på kundeprofilen

- Skadetype, træsort, overflade, areal – alt synligt uden at skifte side

- AI-prisforslag vist med konfidensindikator (lav/middel/høj)

- Mulighed for at justere prisen direkte og sende tilbud med ét klik

## 6.2 Prishistorik og benchmarks

Tilføj en ny sektion på estimat-visningen der viser:

- Lignende jobs: Vis 3-5 tidligere afsluttede jobs med samme service + postnummer-område og deres endelige pris

- Gennemsnitspris: Gennemsnit for denne servicetype det seneste kvartal

- AI vs. faktisk: Sammenligning af AI-estimat vs. den endelige fakturerede pris på tidligere jobs

Dette gør det nemmere at give en retfærdig pris hurtigt, baseret på faktiske data.

# 7. Implementeringsplan – trin for trin

Her er den anbefalede rækkefølge, opdelt i faser, så I kan implementere trinvist og få værdi undervejs:

## Fase 1: Databasen (1-2 dage)

| # | Opgave | Filer berørt |
| --- | --- | --- |
| 1 | Opret customers-tabel i Supabase | supabase/migrations/ |
| 2 | Tilføj customer_id FK til leads, estimator_requests, bookings | supabase/migrations/ |
| 3 | Tilføj priority, assigned_to, follow_up_at, last_contacted_at til leads | supabase/migrations/ |
| 4 | Kør migration på eksisterende data: match + opret customers fra leads/bookings | scripts/migrate-customers.ts |
| 5 | Opdater RLS policies til at inkludere customers-tabellen | supabase/migrations/ |

## Fase 2: Lead-routing & auto-match (1 dag)

| # | Opgave | Filer berørt |
| --- | --- | --- |
| 1 | Opdater insertLeadIntake() til at auto-matche/oprette customer | lib/leads-intake.ts |
| 2 | Opdater booking-submit endpoints til at linke customer | app/api/bookings/ |
| 3 | Opdater estimator-submit til at linke customer | app/api/estimator/ |
| 4 | Tilføj auto-prioritering baseret på kilde | lib/leads-intake.ts |
| 5 | Sæt automatisk follow_up_at baseret på prioritet | lib/leads-intake.ts |

## Fase 3: Admin UI-opgraderinger (2-3 dage)

| # | Opgave | Filer berørt |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ny kundeprofil-side: /admin/customers/[id] | app/admin/customers/ |
| 2 | Samlet tidslinje-komponent (leads + estimater + bookinger + beskeder) | components/admin/CustomerTimeline.tsx |
| 3 | Estimat-panel med billeder på kundeprofil | components/admin/CustomerEstimate.tsx |
| 4 | Opgraderet leads-inbox med prioritet, responstid, tildeling | components/admin/LeadsInbox.tsx |
| 5 | Nyt handlings-dashboard (erstatter nuværende) | components/admin/AdminDashboard.tsx |
| 6 | Hurtighandlinger på kundeprofil (ring, SMS, tilbud, booking) | components/admin/QuickActions.tsx |

## Fase 4: Automatik & notifikationer (1 dag)

| # | Opgave | Filer berørt |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cron-job til opfølgningspåmindelser (hvert 30 min) | app/api/cron/follow-ups/ |
| 2 | Auto-statusskift når admin svarer/konverterer | app/api/admin/leads/ |
| 3 | Eskalering af gamle leads til owner | app/api/cron/escalation/ |
| 4 | Udvidet notifikationer (akutbooking = instant push) | lib/notify/ |

## Fase 5: Prishistorik & benchmarks (1 dag)

| # | Opgave | Filer berørt |
| --- | --- | --- |
| 1 | API endpoint: lignende afsluttede jobs med priser | app/api/admin/price-history/ |
| 2 | Pris-benchmark komponent på estimat-visningen | components/admin/PriceBenchmark.tsx |
| 3 | AI vs. faktisk pris-sammenligning | components/admin/AiAccuracy.tsx |

# 8. Ny navigationstruktur

Nuværende sidebar har 4 grupper (Oversigt, Salg & kunder, Indhold, System). Her er den anbefalede nye struktur:

| Gruppe | Side | Hvad den viser |
| --- | --- | --- |
| Overblik | Dashboard | Handlinger + KPI |
|  | Kalender | Drag/drop jobplanner |
| Kunder & salg | Inbox (samlet) | Alle henvendelser, sorteret |
|  | Kunder | Alle kundeprofiler |
|  | Bookinger | Kun bookinger/jobs |
|  | Estimater | Kun prisberegner |
| Økonomi | Oversigt | Omsætning + fakturering |
|  | Statistik | Konvertering + trends |
| Indhold | Cases | Før/efter portfolio |
|  | Medier | Billeder/video |
| System | Medarbejdere | Konti + roller |
|  | AI-estimator | Prompt + træning |
|  | Indstillinger | Alt config |
|  | Audit log | Ændringshistorik |

Den største ændring er den nye Inbox (samlet)-side. Den erstatter den nuværende opdeling hvor man skal kigge på leads, estimater og bookinger separat. I stedet får man én liste med alle henvendelser, sorteret efter prioritet og alder, med ikoner der viser hvilken type det er.

# 9. Opsummering

Med denne plan går I fra et system hvor data er spredt og kræver manuel krydstjek, til et system hvor:

- Én kundeprofil samler alt – leads, estimater, bookinger, beskeder, prishistorik

- Prioriteret inbox sikrer at akutte og gamle henvendelser aldrig overses

- Automatiske påmindelser gør at I aldrig glemmer at følge op

- Pris i kontekst – se billeder, skadetype og benchmarks direkte når I giver tilbud

- Handlingsdrevet dashboard – åbn admin og vid med det samme hvad der skal gøres

Total estimeret implementeringstid: 6-8 arbejdsdage fordelt over de 5 faser. Fase 1 og 2 er fundamentet og bør laves først. Derefter kan fase 3-5 implementeres trinvist – I får værdi fra dag ét.